# Załącznik nr 7

# UMOWA   NA   ROBOTY   BUDOWLANE

Nr GK.272.06.2014

W dniu  …………………..w Kobiórze  została zawarta umowa  pomiędzy:

Gminą  Kobiór  z siedzibą urzędu -  43-210 Kobiór, ul. Kobiórska 5 , reprezentowaną  przez   mgr Stefana Ryta – Wójta Gminy,  zwaną  dalej Zamawiającym, a

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

reprezentowanym przez   ………………………………….…………… ……………………………………………… …………………

zwanym dalej Wykonawcą.

Zawarcie umowy poprzedziło  dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5 186 000  Euro.

Strony oświadczają co następuje:

§ 1

- Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadania:

„Budowa gminnego placu zabaw w Kobiórze przy ul. Łukowej na działce nr 1437/32”

- Zakres rzeczowy robót określa: dokumentacja techniczna, opis przedmiotu zamówienia zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ryczałtowa oferta przetargowa Wykonawcy, stanowiące integralną część umowy.

- Termin zakończenia robót na dzień do 25.10.2014r. , przez co należy rozumieć bezusterkowy odbiór końcowy.

§ 2

Do obowiązków Zamawiającego należy:

- Przekazanie terenu (frontu) robót do dnia ………………….

- Zapewnienie nadzoru Inwestorskiego i autorskiego.

- Zapewnienie odbioru wykonanych robót w terminach określonych w umowie.

- Niezwłoczne rozwiązywanie problemów technicznych wskazanych i opisanych w notatkach roboczych pomiędzy kierownikiem budowy  a  inspektorem nadzoru inwestorskiego.

- Przekazanie kompletnego projektu budowlanego Wykonawcy (do zwrotu przy odbiorze końcowym).

§ 3

Do obowiązków Wykonawcy należy:

- Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją techniczną, obowiązującymi przepisami, normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, ze wskazówkami Zamawiającego oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną, zgłoszenie wykonanych robót  w formie pisemnej.

- Prowadzenie robót z zapewnieniem warunków zgodnych z przepisami BHP, p. poż i ochrony przed kradzieżą.

- Wykonawca przed podpisaniem Umowy ma przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia Program Zapewnienia Jakości.

- Utrzymanie terenu budowy w należytym porządku, a po zakończeniu robót uporządkowanie terenu i przekazanie go Zamawiającemu w terminie ustalonym  dla  odbioru robót.

- W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji, 
z winy Wykonawcy, naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego.

- Zorganizowanie zaplecza budowy na własny koszt.

- Z chwilą przekazania terenu robót na Wykonawcę przechodzi odpowiedzialność za szkody spowodowane u osób trzecich, korzystających z drogi, w tym odpowiedzialność za utrzymanie drogi spoczywające na zarządcy drogi.

( 4

- Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy określonego w ( 1 Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości:

………………………………….. kwota netto, plus należny podatek VAT ………………………………………….

- Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada NIP: ………………………………………………………..

- Zamawiający oświadcza, że posiada NIP  638 – 17 – 91 – 816 .

( 5

- Wykonane roboty rozliczone będą fakturą jednorazową, płatną w pełnej wysokości, za prace faktycznie wykonane, na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiającego protokołu odbioru robót.

- Faktura  regulowana  będzie  w  terminie  do 30  dni  od  daty  jej otrzymania  przez Zamawiającego, na konto Wykonawcy …………………………………………………………………………………… ……………………………………

- Wykonawca zobowiązany jest do składania w terminie do 30 dni od wystawienia faktury zamawiającemu pisemnego potwierdzenia przez podwykonawcę, którego wierzytelność jest częścią składową wystawionej faktury o dokonaniu zapłaty na rzecz tego podwykonawcy. Potwierdzenie powinno zawierać zestawienie kwot, które były należne podwykonawcy z tej faktury. Za dokonanie zapłaty przyjmuje się datę uznania rachunku podwykonawcy.

- W przypadku niedostarczenia potwierdzenia, o którym mowa w pkt 3, Zamawiający zatrzyma 
z należności wykonawcy, kwotę w wysokości równej należności podwykonawcy, do czasu otrzymania tego potwierdzenia.

- Nie zastosowanie się Wykonawcy do wymogów wynikających z zapisów umowy upoważnia Zamawiającego do natychmiastowego podjęcia wszelkich niezbędnych kroków w celu wyegzekwowania od Wykonawcy i wszystkich podwykonawców ustaleń niniejszej umowy, 
aż do odstąpienia od umowy z Wykonawcą z winy Wykonawcy włącznie.

- Rozliczenie  za  wykonane  roboty  nastąpi  na podstawie  końcowego  protokółu  odbioru  robót.

(  6

Wierzytelność  wynikająca  z  umowy  nie  może  być  przedmiotem  przelewu, cesji.

( 7

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy przy użyciu materiałów własnych zgodnych z dokumentacją techniczną i zgodnie z jakością zatwierdzoną przez Zamawiającego. Zastosowane materiały winny posiadać certyfikaty na znak bezpieczeństwa (w tym p.poż), atesty, być zgodne z kryteriami technicznymi określonymi w obowiązujących normach lub aprobatą techniczną oraz powinny być zgodne z właściwymi przepisami i dokumentami technicznymi.

- Dokumenty, o których mowa w ust. 1 Wykonawca przekaże Zamawiającemu podczas końcowego odbioru przedmiotu umowy, a na każde żądanie Zamawiającego przekaże do wglądu.

- Odbiory  częściowe  oraz  odbiory  robót  zanikających  dokonywane  będą  przez Zamawiającego   z  udziałem  Wykonawcy  w  ciągu  7  dni od  ich  daty  zgłoszenia.

- Komisyjny odbiór końcowy robót zorganizowany zostanie przez Zamawiającego w terminie do 5 dni od daty zgłoszenia Wykonawcy oraz potwierdzenia prawidłowości i gotowości wykonanych robót  przez  Inspektora  Nadzoru.

Protokół  odbioru  końcowego,  stanowić  będzie  podstawę  do  końcowego  rozliczenia  zadania.

( 8

- Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia netto  określonego w ( 4 ust. 1 tj. w kwocie .…………………………. najpóźniej w dniu zawarcia umowy, w formie: gwarancji ubezpieczeniowych;

- Strony postanawiają, że część zabezpieczenia w wysokości 70% ustalonej kwoty w ust. 1, zostanie zwolniona 30 dni po ostatecznym, bezusterkowym odbiorze, pozostała część zabezpieczenia zostanie zwolniona w ciągu 14 dni po upływie okresu rękojmi tj. do dnia ………………………………………………………..

( 9

  - Przedstawicielem Zamawiającego na budowie jest inspektor nadzoru ……………………………………………………

  - Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy: ………………………………………………………

( 10

- Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie cały zakończony przedmiot umowy.

- Wykonawca (kierownik budowy) zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru w formie pisemnej; potwierdzenie tej gotowości  lub brak ustosunkowania się przez inspektora nadzoru w terminie 7 dni od daty przekazania pisma oznaczać będzie osiągnięcie gotowości do odbioru w dacie złożenia pisma-zgłoszenia.

- Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu umowy w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru zawiadamiając o tym Wykonawcę.

- Zamawiający w terminie 3 dni licząc od daty zgłoszenia dokona sprawdzenia ilości i jakości robót podlegających zakryciu.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

- jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi,

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia  dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

- Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w dniu odbioru komplet dokumentów, wymaganych przepisami prawa budowlanego, (w 2 egz).

- Zamawiający wyznaczy także ostateczny, pogwarancyjny odbiór robót po upływie terminu gwarancji (w okresie 14 dni roboczych) oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad po upływie okresu rękojmi (w okresie 14 dni roboczych).

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego (inspektora nadzoru) o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

10.  Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono  istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - aż do czasu usunięcia tych wad.

( 11

- Wykonawca gwarantuje, że przedmiot Umowy określony w ( 1 wykonany zostanie dobrze jakościowo, zgodnie z dokumentacją projektową, warunkami (normami) technicznymi wykonawstwa i warunkami umowy, bez wad pomniejszających wartość robót lub uniemożliwiających użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

- Wykonawca udziela 36 miesięcy gwarancji i rękojmi na przedmiot umowy licząc od daty odbioru końcowego obiektu.

- Okres gwarancji dla naprawianego elementu ulega wydłużeniu o czas usuwania usterki.

- W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru lub w okresie rękojmi wad nie nadających się do usunięcia, Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej lub technicznej obiektu.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo korzystania z uprawnień z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

- Wszelkie roszczenia użytkowników dróg, wynikające z wadliwego wykonania przedmiotu umowy w okresie objętym gwarancją obciążają Wykonawcę.

( 12

Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie kar umownych, w następujących wypadkach i wysokościach:

- Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia określonego w ( 4 ust.1, za każdy dzień zwłoki liczony od terminu określonego w ( 1 pkt. 3.

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji, rękojmi za wady w wysokości 0,2% wynagrodzenia określonego w ( 4 ust.1 za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

- z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn występujących po stronie Wykonawcy, w wysokości 5% wynagrodzenia określonego w ( 4 ust.1,

2. Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:

- za zwłokę w przekazaniu terenu budowy (frontu robót) w wysokości 0,2% wynagrodzenia określonego w  ( 4 ust.1 za każdy dzień zwłoki.

- z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w wysokości 5% wynagrodzenia określonego w ( 4 ust.1.

- Jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionej szkody, Zamawiający zastrzega sobie prawo do pochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie Cywilnym do wysokości poniesionej szkody.

- Spowodowane przez siebie ewentualne szkody Wykonawca usunie na własny koszt.

( 13

- Oprócz wypadków wymienionych w tytule XV Kodeksu Cywilnego Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

  - w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć  w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, w takim przypadku nie ma zastosowania postanowienie ( 13 ust. 2 b),

  - zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

  - zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

  - Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

  - Wykonawca przerwał realizację robót bez uzasadnienia i przerwa ta trwa dłużej niż dwa tygodnie.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie.

( 14

W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia.

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, która odstąpiła od umowy.

- Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego.

- Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, a Zamawiający dokona ich odbioru w ciągu 14 dni roboczych.

- Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 7 dni, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

- Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które  odpowiada Zamawiający, obowiązany jest do:

- dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

- odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń określonych w pkt. 3, których nie da się zagospodarować na innych placach budowy,

- rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy, obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń,

- przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy z dniem odbioru robót.

( 15

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).

( 16

- Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w postaci aneksu, pod rygorem nieważności takiej zmiany.

- Strony ustalają, że postanowienia umowy mogą być zmienione wyłącznie w sytuacji:

  - wystąpienia siły wyższej;

  - wstrzymania robót budowlanych lub nakazania ich zmian przez uprawniony organ administracji publicznej;

  - wprowadzenie zmian przez ustawodawcę w zakresie stawek podatku od towarów i usług;

  - wystąpienia kolizji nieprzewidzianych przy zlecaniu umowy i mających istotny wpływ na prowadzenie robót;

  - zmiany warunków technicznych i standardów ustalonych przez uprawnione organy;

  - wystąpienia znacznego zakresu robót dodatkowych;

  - przedłużeniu procedury przetargowej wynikającej między innymi z postępowania odwoławczego.

  - zmian wynikających z korekt planu podjętych przez właściwy organ administracji publicznej.

( 17

Właściwym dla rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

( 18

Wszelkie załączniki stanowią integralną część niniejszej Umowy.

( 19

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze Stron.

( 20

Wszelkie roszczenia powstałe przy realizacji przedmiotu umowy, wynikające z ustawy z dnia 04.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. Nr 24 poz.83 z 1994r. z późniejszymi zmianami), obciążają  Wykonawcę.

# ZAMAWIAJĄCY					WYKONAWCA