Załącznik nr 1 do SIWZ

….…………………….                                                                           ……...............................

Pieczęć Wykonawcy 							           miejscowość, data

Do: URZĄD GMINY KOBIÓR, 43-210 Kobiór, ul. Kobiórska 5

Od: …………………………………………………………………………………...........................

( pełna nazwa i dokładny adres Wykonawcy)

REGON………………………………………………………………………………………………………………….................................

NIP………………………………………………………………………………………………………………………..................................

Nr konta na które należy zwrócić wadium wniesione w formie pieniężnej:……………………………………………………………………………………………….

Nr telefonu................ faks........................kom........................e-mail..........................................

FORMULARZ  OFERTOWY

W związku z ogłoszeniem o postępowaniu nr GP.271.35.2014 w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy zadania p.n.

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kobiórze”

projekt dofinansowany w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” 
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Przedmiot zamówienia : roboty budowlane obejmujące:

- Budowę odcinka sieci grawitacyjnej PVC fi 200 o długości 2 666 mb w rejonie ul. Ołtuszewskiego, wraz odtworzeniem nawierzchni dróg uszkodzonych w trakcie budowy.

- Budowę odcinka sieci grawitacyjnej PVC ø 200 o długości 944 mb, PVC ø 160 o długości 128,8 mb, budowę kolektora tłocznego PE fi ø 90 o długości 717 mb oraz pompowni ścieków P2 w rejonie 
ul. Leśników, Nad Zalewem i  Na Kąty, wraz odtworzeniem nawierzchni dróg uszkodzonych 
w trakcie budowy.

- Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe niezmienne 
w czasie do końca realizacji zamówienia, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w  § 6 ust. 5 pkt. 4 wzoru umowy),  określone na podstawie oferty przetargowej w kwocie:

netto ...............................zł + podatek VAT ........................ zł  = razem brutto ....................zł  
(słownie:............................................................................................................................... zł ).

- Okres gwarancji - na całość zamówienia …………. miesięcy, licząc od dnia  odbioru końcowego robót.

- Termin zakończenia : 15.05.2015 r.

Jako termin zakończenia ustala się dzień podpisania protokołu końcowego odbioru robót.

- Informacje dotyczące podwykonawców (zgodnie z siwz)

| Lp. | Części zamówienia, których wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom | Nazwy (firmy) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b (pkt VI.6 siwz) w celu wykazania spełniania warunków, o których mowa w pkt V.1 siwz |
| --- | --- | --- |
| A | B | C |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| …. |  |  |

- Deklarujemy wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny umownej w formie………………………………………………………………………………….

- Oświadczamy, że:

  - uważamy się za związanych z ofertą na okres 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

  - zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia, zdobyliśmy konieczne informacje                             do przygotowania oferty i nie wnosimy  zastrzeżeń.

  - akceptujemy załączony do SIWZ projekt umowy i zobowiązujemy się do jej zawarcia 
na określonych w niej warunkach w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

  - zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i akceptujemy ją bez zastrzeżeń.

  - Opisana w pkt.1 cena ryczałtowa obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją inwestycji opisane w przedmiarach, dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania 
i odbioru robót  w SIWZ oraz wszelkie inne koszty związane z realizacją zamówienia.

- Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności:

- Rozliczenie za wykonane roboty będzie się odbywać fakturami częściowymi, obejmującymi gotowy odcinek sieci kanalizacyjne określony w harmonogramie rzeczowo-finansowym.

- Dokumentem stwierdzającym stan zaawansowania robót tj. wykonania i odebrania robót, stanowiącym podstawę do wystawienia częściowej faktury będzie protokół częściowego odbioru robót potwierdzony przez Inspektora Nadzoru i podpisany przez Kierownika budowy.

- Faktury częściowe, wystawiane będą  zgodnie z harmonogramem rzeczowo–finansowym, 
nie częściej niż co 2 miesiące, na podstawie protokółu odbioru wykonania robót  do wysokości 90 % wynagrodzenia umownego. Faktura końcowa obejmować będzie pozostałe minimum 10% wynagrodzenia umownego.

- Rozliczenie końcowe przedmiotu umowy nastąpi po wystawieniu faktury końcowej  
na podstawie protokółu odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Płatność faktur będzie dokonywana przelewem przez Zamawiającego w terminie 30 dni 
od daty ich wpływu do Zamawiającego.

- Oświadczamy, że najpóźniej w dniu podpisania umowy przedłożymy Zamawiającemu opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że jesteśmy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności przez cały okres realizacji zamówienia. Zaś w przypadku wygaśnięcia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w trakcie obowiązywania umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego przedłożymy Zamawiającemu polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający zawarcie nowej umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem / potwierdzamy własnoręcznymi podpisami * świadom / świadomi * odpowiedzialności karnej z art. 297 § 1 Kodeksu Karnego.

Załącznikami do nin. formularza oferty są :

1.  Oświadczenia:

a) .....................................

b) ..................................... itd.

2. Dokumenty:

a) ............................................

b) ............................................

itd............

3. Inne dokumenty wymagane Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia

a) harmonogram rzeczowo-finansowy

b) ..................................................................... itd.................

Informacja dotycząca liczby stron oferty oraz liczby załączników:

- oferta zawiera ........... stron, w tym .......... załączników

Podpisy osoby/osób uprawnionej/ych

do reprezentowania Wykonawcy

____________________________